# Tareas pendientes — App Mobile (arguello-infancias-mobile)

Fecha: 2026-09-15 Fuente: tablero del equipo (https://github.com/users/jordydev1993/projects/1), áreas "App mobile" + "Modelo de datos", consultado en vivo vía gh project item-list. Repo: arguello-infancias-mobile (repo único de trabajo — ver decisión del 2026-09-15).

## Estado general

Las 6 features del MVP (F1–F6) y la conexión a Supabase quedaron Hechas, cada una con su PR mergeado:

| Feature | Tarjeta | PR |
| --- | --- | --- |
| F1 — Consultar residentes | #16 | #30 |
| F2 — Registrar novedades | #11 | #33 |
| F3 — Historial | #13 | #35 |
| F4 — Registrar actividades | #12 | #34 |
| F5 — Mi turno | #14 | #36 |
| F6 — Situación crítica | #15 | #32 |

#17 (Backend F1–F6) y #18 (correcciones ON DELETE/soft-delete) se cerraron: la primera por redundante (ya resuelta por las 6 de arriba), la segunda porque el documento que citaba estaba desactualizado — el hallazgo real que quedaba se movió a cielo-abierto#16 (schema compartido con la web, no depende de mobile).

Jordy no tiene pendientes acá. Lo que queda es de Meli, Cami y Sofi.

## 6 tarjetas pendientes

| # | Persona | Qué es | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #19 | Meli | Tests de los 51 criterios de aceptación CA-01…CA-51 | Sin empezar | Media |
| #20 | Cami | Revisión UI/UX de F2–F6 contra skills/design.md y wireframes | Sin empezar | Media |
| #21 | Cami | Integrar SelectField/TextAreaField en F2/F4 — F2 y F4 ya las usan (PRs #33/#34), esto ya no tiene código pendiente, solo falta que Cami lo revise y cierre | Sin empezar | Baja |
| #5 | Sofi | Reescribir RESUMEN-SESION-MODELO-DATOS.md | Sin empezar | Media |
| #6 | Sofi | Reescribir RECOMENDACIONES-MODELO-DATOS.md | Sin empezar | Media |
| #7 | Sofi | Reescribir CORRECCIONES-MODELO-DATOS-ARGUELLO.md — ojo, la versión vieja tenía un script que hubiera duplicado audit_log, no ejecutarlo | Sin empezar | Media |
| #8 | Sofi | Actualizar AGENTS.md §[5] Modelo de datos (sacar las 7 tablas viejas, reflejar nnya) | Sin empezar | Media |

Bloqueante para Sofi (#5–#8): el PR #29 registra por escrito las 4 decisiones del modelo de datos (#1–#4, ya tomadas) pero todavía no está mergeado. Conviene mergearlo primero:

gh pr merge 29 --repo jordydev1993/arguello-infancias-mobile --squash --delete-branch

## Resumen por persona

| Persona | Pendientes |
| --- | --- |
| Jordy | 0 |
| Meli | 1 |
| Cami | 2 |
| Sofi | 4 |

## Plantilla de pedido

Contexto: soy <tu nombre>, tarjeta #<N> del tablero (<pegá el título>).

Repo: arguello-infancias-mobile

Pedido: Leé AGENTS.md + la skill que corresponda (skills/design.md, skills/testing.md,

skills/database.md), inspeccioná <archivo o carpeta relacionado>, y escribime un PLAN

en prompts/NN-slug.md para <qué querés lograr, en una frase>.

No implementes todavía — quiero revisar el plan primero.